Про погодження змін до Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення економічної доцільності та господарської необхідності проектування і будівництва нових, розширення та модернізація діючих джерел теплової енергії і теплових мереж, з метою економії паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням оптимального поєднання централізованого і децентралізованого теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідно до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 року №1059, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити зміни до Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, та комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

Міський голова									О.Симчишин

Короткий зміст

змін до Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік

Інвестиційні кошти міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», які передбачені Інвестиційною програмою на 2019 рік в обсязі 6368,25 тис.грн. без ПДВ (7641,9 тис. грн. з ПДВ), враховані в тарифах на теплову енергію та схвалені Постановою НКРЕКП №349 від 19.03.2019р. Дані кошти будуть спрямовані на виконання заходів п.1-5.

На виконання вимог Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №424 від 26.03.2019 р., в рамках внесення змін до Інвестиційної програмі МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік», погодженої рішенням 27-ї сесії Хмельницької міської ради №38 від 14.12.2018р. та схваленої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №349 від 19.03.2019 р., передбачене додаткове джерело фінансування – невикористані кошти Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2018 рік в сумі 635,12 тис.грн. без ПДВ. Дані кошти будуть спрямовані на виконання додаткового заходу на технічне переоснащення котельні по вул.Свободи,44 (п.6).

Загальна сума інвестиційних коштів, передбачених в Інвестиційній програмі міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік, з урахуванням змін складає 7003,37 тис. грн. без ПДВ.

Таким чином, з урахуванням змін до Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2019 рік входять наступні заходи:

1. Реконструкція насосного парку в котельні по вул.Бандери,32/1 (велика). Економія енергоносіїв після впровадження заходу становитиме 47,69 тон умовного палива за рік. Термін окупності заходу складає 51,06 місяців.

2. Реконструкція теплової мережі по вул.Зарічанській,4 від ТК40 до ТК42 із заміною труб на попередньо ізольовані. Економія енергоносіїв після впровадження заходу становитиме 37,17 тон умовного палива за рік. Термін окупності заходу складає 66,49 місяців.

3. Реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській від ТК40 до котельні із заміною труб на попередньо ізольовані. Економія енергоносіїв після впровадження заходу становитиме 29,73 тон умовного палива за рік. Термін окупності заходу складає 62,64 місяці.

4. Заміна теплової мережі по вул.Героїв АТО від ТК-17.3-16 до ж/б №3/1 із заміною труб на попередньо ізольовані. Економія енергоносіїв після впровадження заходу становитиме 51,42 тона умовного палива за рік. Термін окупності заходу складає 34,25 місяців.

5. Реконструкція котельні по вул.Зарічанській,2. Економія енергоносіїв після впровадження заходу становитиме 147,48 тон умовного палива за рік. Термін окупності заходу складає 23,30 місяців.

6. Технічне переоснащення котельні по вул.Свободи,44. Економія енергоносіїв після впровадження заходу становитиме 42,28 тон умовного палива за рік. Термін окупності заходу складає 23,48 місяців.

Впровадження у 2019 році заходів Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» з урахуванням додаткового заходу п.6, передбаченого в рамках внесення змін до Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», дасть змогу зменшити річне споживання газу в кількості 216,70 тис.м3/рік, електроенергії в кількості 288,36 тис. кВт*год/рік, а також економію фонду оплати праці в сумі 41,57 тис.грн. на рік, що дасть загальний економічний ефект в розмірі 2320,44 тис.грн. на рік.

Директор міського комунального підприємства

«Хмельницьктеплокомуненерго»								В.Скалій